Dunakeszi Város Polgármesterétől                           		   „ A  sajtó tájékoztatható „

Előterjesztés

Dunakeszi Város Képviselő-testülete

2010. május 27.-i ülésére

V/5.  napirendi pont

Tárgy: Dunakeszi, Liget u., Toldi utca közötti csapadékvíz főgyűjtő csatornaépítés I. ütem kiviteli szerződéssel kapcsolatos vitás műszaki és jogi kérdések eldöntésére kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének elfogadási kérelme

Tisztelt  Képviselő-testület!

Dunakeszi, Liget u., Toldi utca közötti csapadékvíz főgyűjtő csatornaépítés I. ütem kivitelezője, a Penta Kft. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a csapadékcsatorna építés során műszaki és jogi kérdésekben az Önkormányzat és a Penta Kft. között felmerült véleménykülönbség miatt kialakuló jogvita egyezséggel történő, peren kívüli lezárása érdekében az előzetes bizonyítási eljárás megindítására, igazságügyi műszaki szakértő kirendelésére kérelmet nyújtott be Dr. Hajdi László közjegyzői irodájához (2100. Gödöllő, Remsey krt. 6.).

A Penta Kft. a szakértő kijelölésére indított eljárásról szóló tájékoztató levelében kéri az Önkormányzatot, hogy vegyen részt az előzetes közjegyzői bizonyítási eljárásban és a kijelölt és igénybe vett igazságügyi szakértő szakvéleményét fogadja el magára nézve kötelező jellegűnek.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, az előzetes bizonyítás szabályait egyfelől a polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.), másfelől az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény tartalmazza.

A Pp. szerint előzetes bizonyításnak van helye, ha: a) valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna) valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti;c) valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli,d) a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi.

2009. január 1-jétől ezt a tevékenységet már nemcsak a bíróságok, hanem a közjegyzők is elvégezhetik, amennyiben a fenti esetek valamelyike fennáll, és ha a kérelmezőnek a bizonyíték beszerzéséhez – különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához – jogi érdeke fűződik.

Amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése kérhető Erre eddig csak már megindult peres eljáráson belül volt lehetőség, 2009. január 1-jétől ugyanakkor a pert megelőzően, az illetékes közjegyzőtől is kérhető lefolytatása.

A fentiek értelmében tehát a közjegyzői nemperes eljárásban kért előzetes bizonyítási eljárás és szakértő kirendelése csupán azt a célt szolgálja, hogy esetlegesen elkerülhető legyen a peren kívüli egyezség a szakértői vélemény alapján, vagy amennyiben peres útra kerül a jogvita a Penta Kft. az előzetesen elkészített igazságügyi szakértői véleményt, mint a bizonyítási eszközök egyikét tudja felmutatni. Ebből következően a Penta Kft. azon kérelmét miszerint az igazságügyi szakértő véleményében foglaltakat Dunakeszi Város Önkormányzata fogadja el kötelező erejűnek, semmi esetre sem javaslom ezt előzetesen megtenni, hiszen jelen pillanatban nem tudni, hogy a szakértő a véleményében az Önkormányzatra nézve milyen joghátrányokat, illetve előnyöket tüntetne fel.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Penta Kft. kérelme és az Oszlánszki Ügyvédi Iroda által Dt. Hajdi László közjegyző részére küldött levele.

A fentiek tükrében javaslom, hogy a Képviselő-testület várja meg az elkészült szakvéleményt, majd kiértékelve azt lehet további egyeztetéseket folytatni a Penta Kft-vel a pótmunkák tekintetében.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

1./ Dunakeszi Város Önkormányzata nem kíván részt venni a bizonyítási eljárásban és a kijelölt szakértő véleményét magára nézve kötelezőnek nem fogadja el.

2./ Dunakeszi Város Önkormányzata részt kíván venni a bizonyítási eljárásban, de a kijelölt szakértői véleményt magára nézve kötelezőnek nem fogadja el. Az igazságügyi szakértői vélemény tartalmának megismerése után a további egyeztetéseket a Polgármester folytassa le.

Határidő: 30 nap

Felelős: Polgármester

Koordinátor: Műszaki és Településüzemeltetési Osztály

Dunakeszi 2010. május 17.

Kecskeméthy Géza

polgármester

Láttam:………………………….

Dr. Illés Melinda

jegyző