VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

székhelye: 			2120 Dunakeszi Szt. István u. 1.

adószáma:			10773020-2-13

képviseli: 			Homolya József ügyvezető

másrészről

Dunakeszi Város Önkormányzata

székhelye: 			2120 Dunakeszi Fő út 25.

törzsszáma: 			10773020-2-13

képviseli: 			Dióssi Csaba polgármester

ketten együtt, mint megrendelők, (a továbbiakban: Megrendelők) és

és az

A&Z Green Team Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés:		A & Z Green Team Kft.

székhely: 			2120 Dunakeszi, Hunyadi utca 66.

cégjegyzék száma: 	13-09-142207

adószám: 	23032536-2-13

statisztikai számjel: 	23032536 8130 113 13

képviselő neve: 	Hári Attila ügyvezető

képviselő elérhetőségei: 	gepkolcsonzoazkft@gmail.com

valamint a

KICSI VIRÁG Kereskedelmi Betéti Társaság

Rövidített elnevezés: 		KICSI VIRÁG Bt.

székhely: 			2151 Fót, Bokor utca 59-61.

cégjegyzék száma: 		13-06-032432

adószám: 	20227049-2-13

statisztikai számjel: 	20227049 4776 117 13

képviselő neve: 	Jávor Ervin vezető tisztségviselő

képviselő elérhetőségei: 	javor.ervin@gmail.com

közös ajánlattevők, mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozók)

(Megrendelők és Vállalkozók együttesen Felek, vagy Szerződő Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (2021/152 hivatkozási szám alatt 2021. augusztus 9. napján megjelent eljárást megindító felhívás) „Dunakeszi zöldfelületek komplex fenntartási munkái” vállalkozási keretszerződés keretében tárgyban. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a Kbt. értelmében 2021. november 15. napján szerződést kötöttek egymással.

A szerződés 2.6 pontja értelmében a Vállalkozó ajánlatában szereplő árak a szerződéskötést követő 24 hónapig fix árak. Ezt követően figyelemmel arra, hogy a keretszerződés hosszú távra kerül megkötésre, a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a keretszerződés megkötését követően, évente egy alkalommal, de nem korábban mint a szerződéskötést követő 1 év (12 hónap) lejártát követően történt megrendelések teljesítése során a Vállalkozó, az ajánlatának mellékletét képez minta költségvetésben megadott egységárait, a Központi Statisztikai Hivatal által, az előző évre megadott, általános inflációs rátának az 50%-val és az ipari termelő árindex 50% -val indexálhatja.

A megkötött vállalkozói keretszerződés 2.6 pontja alapján a minta költségvetés a KSH által 2021. évre közzétett árindexek figyelembe vételével 2022. november 15. napjával módosításra került (indexálás mértéke: 109,3).

A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

2.1. Vállalkozó 2023. év első negyedévében további 4,7%-os indexálási igényét kérelmezte a megváltozott gazdasági környezet és egyéb előre nem látható körülmények miatt, arra tekintettel, hogy Vállalkozó a keretszerződés 2.6. pontjában rögzített indexálási lehetőséget meghaladóan nem számolt üzleti kockázattal, mert az ajánlattételkor a KSH által kiadott inflációs ráták megfelelően követték a várható és előre látható áremelések mértékét.

Vállalkozó az ajánlattételkor (2021. szeptember) azzal számolt, hogy egy normális (gazdasági válsággal és háborús körülményekkel nem terhelt) gazdasági helyzetben a keretszerződés 2.6. pontja szerinti indexálás olyan mértékű áremelést tesz lehetővé, mely révén Vállalkozó a költségei kitermelésén felül, tisztességes nyereséget is realizálni tud.

Vállalkozó 2021-ben az ajánlattételkor, az addig közölt részletes inflációs adatokat is figyelembe véve, annak megfelelően a 2021-2022-es évekre az árakban is megjelenő 2,5%-os pénzügyi tartalékot képzett az egyes feladatok tekintetében.

Az ajánlattételkor a KSH által az előző évekre kiadott inflációs adatai az alábbiak szerint alakultak:

- 2019. évre közölt lakossági inflációs adat 3,4%, az ipari infláció 3,9 %

- 2020. évre közölt lakossági inflációs adat 3,3%, az ipari infláció 0,9 %

- 2021. évre közölt lakossági inflációs adat 5,1%, az ipari infláció 13,5 %

A szerződéskötés óta eltelt időben bekövetkezett események miatt (a már felsoroltakon túl a rendkívüli energia áremelkedés, a forint – euró árfolyam nagymértékű romlása) jelentősen és előre nem kalkulálható mértékben következtek be árváltozások.

Fentiekre tekintettel, a szerződéskötés óta eltelt idő alatt a Vállalkozó költségei növekedésének mértéke jelentősen meghaladja mind az általuk a 2021-2022 évre kalkulált pénzügyi tartalékot (rendes üzleti kockázat), mind a keretszerződés 2.6 pontja alapján a KSH által 2021. évre közzétett árindexek figyelembe vételével a mintaköltségvetés 9,3%-os indexálása által lehetővé tett vállalkozói díj emelés mértékét, az alábbiakban részletezettek szerint:

- Vállalkozó működése során fellépő költségeinek döntő része a munkavégzéshez szükséges felhasznált

- anyagok, alkatrészek és üzemanyag árak az alábbiak szerint emelkedtek (részletesen a Vállalkozók kérelmében csatolt 2023. szerződés szerinti növekményei táblázatban)

- üzemanyaghoz kevert olaj ára 54 %-kal

- vágódamil ára 39 %-kal

- láncolaj ára 49 %-kal

- egyéb alkatrészek ára 39-46 %-kal

- műtrágya ára 60 %-kal

- Kosaras autó óradíja (kapacitásfelajánló) emelkedése 30%-kal

- 95-ös benzin ára 33 %-kal

- gázolaj ára 55 %-kal.

Az egyes feladatok esetében a fenti költségeket és azok megjelenési arányát az adott feladaton belül a mellékelt árazott költségvetés tartalmazza, amelyben tételesen feltüntetésre került, hogy az egyes feladatok esetében milyen %-os arányt képviselnek az adott díjból a Vállalkozó által hivatkozott költségek és a hivatkozott megemelkedett díjak alapján – az adott feladat esetében – ez mekkora többletköltséget okoz a Vállalkozónak, ebből mekkora összeget fedez a szerződés 2.6. pontja szerinti

9,3 %-os áremelés és mekkora összegű a fedezet nélkül maradt többletköltség.

3.	A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

3.1.	Felek közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2.1. pontra tekintettel, a 2021. november 15. napján megkötött szerződés módosított minta költségvetésében megadott egységárait 4,7 %-os indexálással módosítják.

Fentiek alapján a szerződésmódosítás szerinti emelést részletesen a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező Vállalkozó által benyújtott mintaköltségvetésben szereplő indexált egységárak tartalmazzák.

- 4.	A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI MEGFELELTETÉSE

4.1. 	A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint:

A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében az eredeti szerződés értékét az indexált szerződéses díj alapján kell megállapítani, ha a szerződés a (4) bekezdés a) pontjának megfelelően a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek fizetendő valamely díjelem indexálására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás nem éri el az eredeti szerződéses érték 10%-át. A módosítás nem változtatja meg az eredeti szerződés általános jellegét, a feladatok nem változnak, kizárólag a vállalkozói díj módosítására került sor.

- EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek rögzítik, hogy a 2021. november 15-én kötött vállalkozási keretszerződés jelen módosítással nem érintett részei –a keretszerződés 17.2. pontja alapján – változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítást a Képviselő-testülete a …./2023 (V.25.) sz. határozatával jóváhagyta.

Melléklet:

- Vállalkozók kérelme

- Belső ellenőri állásfoglalás

- Dunakeszi zöldfelület, mintaköltségvetés 2023 indexált árral

Dunakeszi, 2023. május …				Dunakeszi, 2023. május …..

| ______________________________ Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft képviseli: Homolya József ügyvezető Megrendelő | ______________________________ Dunakeszi Város Önkormányzata képviseli: Dióssi Csaba polgármester Megrendelő |
| --- | --- |
| Dunakeszi, 2023. május …. _______________________________ A&Z Green Team Kft. képviseli: Hári Attila ügyvezető Vállalkozó | Dunakeszi, 2023. május …… _______________________________ KICSI VIRÁG Bt. képviseli: Jávor Ervin vezető tisztségviselő Vállalkozó |

Dunakeszi, 2023. május ……..			Dunakeszi, 2023. május …..

Ellenjegyzem:					Pénzügyileg ellenjegyzem:

_______________________________		_______________________________

dr. Szarvas Eleonóra Aliz				    Pálinkás Józsefné

Aljegyző					Gazdasági Osztályvezető